天门市第二轮省生态环境保护督察整改（序号35）情况公示清单

| 序号 | 反馈问题 | 整改目标 | 整改措施 | 整改完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 沉湖以及周边干渠现有精养鱼池2.78余万亩，养殖尾水治理标准不高、工程进度缓慢，在干渠河道中还存在围网养鸭等现象。 | 2024年完成沉湖区域新增1000亩以上连片池塘治理9600亩；杜绝河道围网养鸭现象。 | 1.编制沉湖区域池塘尾水治理规划。 2.统筹相关资金支持尾水治理工作，督促养殖主体加大尾水治理投入、改进养殖方式。 3.全面清查登记。成立工作专班，逐村逐户排查沉湖及周边河道围网养鸭的规模、位置和养殖户信息，建立台账，明确责任人和整改时限。 4．限期拆除违规设施。镇工作专班下发整改通知书，责令养殖户在规定期限内拆除围网、鸭舍，逾期未拆除的由镇工作专班联合上级部门强制清理。 5．强化日常巡查监管。落实河湖长制责任，督导镇、村两级河长严格履职，另组织专班每周巡查重点区域、养殖场所2次以上，杜绝围网养鸭等养殖污染。 | 1.已完成沉湖地区9600余亩池塘治理。 2.关于“围网养鸭”问题前期已整改完成。常态化开展市乡两级现场巡查。督导麻洋镇、多祥镇加强沉湖管理断面巡查，防止公共水域围网养鸭现象反弹。 3．建立镇村两级巡查台账，每月定期对沉湖干渠5家养鸭户开展全覆盖检查。 4．加强对沿河区域的日常监管，及时发现并制止违规围河养殖行为，进一步加强宣传引导，发放环保宣传资料200份，提升群众的法律意识和生态环境保护意识，建立长效管护机制，实现水清河畅目标。 结论：该序号整改任务全部完成。 |